**SPRINT RETROSPECTIVE REPORT**

**Thông tin chung**

Sprint số: 2

Thời gian Sprint: 24/09/2025 – 30/09/2025

Thành viên tham gia:

* Huỳnh Gia Huy
* Trần Quốc Huy
* Trần Thanh Định
* Trần Đồng Trung Nam
* Lý Lạc Long Gia Hảo

**1. Điều gì đã làm tốt**

-Hoàn thành tính năng tìm chuyến bay và lọc theo giá/ngày.

-Đã triển khai thành công module đăng nhập/đăng ký.

-API đặt vé kết nối frontend - backend ổn định.

-Daily meeting diễn ra đều đặn, xử lý vướng mắc nhanh.

**2. Điều gì chưa tốt**

-Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến chậm tiến độ.

-API tìm chuyến bay trả dữ liệu chậm do query chưa tối ưu.

**3. Những cản trở gặp phải**

-Database hay bị lỗi kết nối , gây gián đoạn tiến độ.

-Chưa đủ thời gian test trên nhiều trình duyệt khác nhau

**4. Bài học rút ra**

-Cần chuẩn bị tài liệu và công cụ đầy đủ trước khi bắt đầu.

-Làm rõ yêu cầu ngay từ đầu để tránh nhầm lẫn.

-Chú ý kiểm thử sớm để phát hiện lỗi kịp thời.

**5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo**

-Làm việc sớm với đối tác cổng thanh toán để chuẩn bị tích hợp.

-Tối ưu SQL, tạo index cho bảng chuyến bay để cải thiện tốc độ.

**6. Nhận xét & Đánh giá thành viên**

| **Thành viên** | **Nhiệm vụ đảm nhận** | **Hoàn thành (%)** | **Điểm tự đánh giá** | **Nhận xét của nhóm** | **Điểm nhóm cho thành viên** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Huỳnh Gia Huy | Trưởng nhóm | 20% | 9/10 | Quản lý nhóm tốt, hỗ trợ các bạn | 9 |
| 2 Trần Quốc Huy | Phân tích yêu cầu | 20% | 9/10 | Làm việc tốt, nhưng cần rõ ràng hơn | 9 |
| 3 Trần Thanh Định | Lập trình | 20% | 8/10 | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Hoàn thành phần API, còn hơi chậm | | 8 |
| 4 Trần Đồng Trung Nam | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Kiểm thử | | 20% | 8/10 | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Test còn sót, phát hiện nhiều lỗi | | 8 |
| 5 Lý Lạc Long Gia Hảo | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Quản lý CSDL | | 20% | 8/10 | |  |  | | --- | --- | |  | Sửa lỗi chậm, nhưng tối ưu nhiều | | 8 |