**SPRINT REVIEW**

**Thông tin chung**

Sprint số: 1

Thời gian Sprint: 24/09/2025 – 30/09/2025

Thành viên tham gia:

* Huỳnh Gia Huy
* Trần Quốc Huy
* Trần Thanh Định
* Trần Đồng Trung Nam
* Lý Lạc Long Gia Hảo

**1. Mục tiêu Sprint**

+Hoàn thành các chức năng cơ bản của hệ thống bán vé máy bay:

* Tìm chuyến bay theo ngày, giờ, giá.
* Đăng nhập/đăng ký tài khoản khách hàng.
* Đặt vé và lưu thông tin đặt chỗ.

+Chuẩn bị bước đầu cho tích hợp thanh toán trực tuyến.

**2. Công việc đã hoàn thành**

+Xây dựng module tìm chuyến bay với bộ lọc giá và ngày.

+Hoàn thành chức năng đăng nhập/đăng ký.

+CSDL cơ bản cho bảng chuyến bay, khách hàng, đặt vé.

+Demo được trang web cơ bản.

**3. Công việc chưa hoàn thành**

+Chưa có đủ test trên nhiều trình duyệt

+Thanh toán trực tuyến chưa tích hợp xong

**4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)**

* (Điều chỉnh, thêm bớt yêu cầu cho Sprint sau)

**5. Kết luận**

+Sprint 2 **đạt mục tiêu một phần**: đã hoàn thành các chức năng chính (tìm chuyến bay, đặt vé, đăng nhập/đăng ký), nhưng chưa kịp triển khai thanh toán online.